ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:

„РАЗРАБОТВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА УНИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ПРОКУРАТУРАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:

„Разработване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата Република България“.

Поръчката има за предмет разработването на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България, съгласно Техническото задание, което е неразделна част от настоящите указания за участие. Разработката се извършва на 2 етапа.

II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

- ОБЩА ЧАСТ

  - Въведение

    - Цел на документа

В Прокуратурата на Република България (ПРБ) е внедрена и се използва Унифицирана Информационна Система 2 (УИС-2). Целта на използването на УИС-2 е да спомага за ефективното управление на дейностите в Прокуратурата, да осигурява информация за изготвяне на деловодните, оперативни и статистически справки, да улеснява взаимодействието и обмяната на данни между отделните организационни единици на ПРБ, да осигурява съответната информация за Единната информационна система за борба с организираната престъпност /ЕИСПП/.

Важна задача за Прокуратурата на Република България е усъвършенстването и подобряването на използването на информационните технологии в институцията във връзка със заявените приоритети за повишаване качество на прокурорската дейност и резултатността в противодействието на престъпността и защитата на законността, обществения интерес и правата на гражданите, за усъвършенстване на взаимодействието на Прокуратурата с разследващите органи и институциите на национално и международно ниво, подобряване на отчетността и прозрачността в работата на Прокуратурата.

Този документ описва изискванията за надграждането и разширяване на съществуващите функционалности на Унифицирана Информационна Система 2 (УИС-2) на Прокуратурата на Република България (ПРБ), което се изразява в разработване на допълнителни функционалности и  адаптиране на съществуващи функционалности на УИС-2  за нуждите на Администрация на Главен прокурор, следствените органи в Прокуратурата,  издаване на служебни бележки за отсъствие на данни за образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения от районните прокуратури и повишаване на сигурността на модула за случайно разпределение чрез подписване на протоколите от случайното разпределение с класифициран електронен подпис /КЕП/.

    - Обхват на документа

Обхватът на документа включва:

- описание на текущото състояние на Унифицираната информационна система УИС-2;

- описание на функционалните изисквания за надграждане на системата;

- очаквани цели и резултати.

    - Използвани съкращения

| ВСС | Висш съдебен съвет |
| --- | --- |
| АГП | Администрация на Главен прокурор |
| ПРБ | Прокуратура на Република България |
| ВКП | Върховна Касационна Прокуратура |
| НСлС | Национална следствена служба |
| УИС-2 | Унифицирана Информационна Система 2 |
| ЕИСПП | Единна Информационна Система за Противодействие на Престъпността |
| ИС | Информационна система |
| МП | Министерство на правосъдието |
| НП | Наказателно производство |
| ДП | Досъдебно производство |
| НК | Наказателен Кодекс |
| НПК | Наказателно Процесуален Кодекс |
| ГПК | Гражданско Процесуален Кодекс |
| КЕП | Квалифициран Електронен Подпис |

Таблица 1. Използвани съкращения

- ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Чрез резултатите от изпълнението на проекта ще се удовлетворят редица потребности на служителите в Прокуратурата на Република България, като осигуряване на по-високи функционални възможности за изпълнение на дейността на Прокуратурата (и вътрешната, и при взаимодействието си с други държавни органи, бизнеса и гражданите), дисциплиниране на административния процес, осигуряване на прозрачност, обратна връзка с потребителите и възможности за обществен контрол върху нейната дейност с цел постигане високо качеството на услугите и минимизиране на възможностите за прилагане на корупционни практики.

В дългосрочен план резултатите от успешното изпълнение на проекта ще допринесат за по-ефективна работа на администрацията и за повишено доверие на гражданите и бизнеса в способността на организацията да изпълнява функциите и задачите си.

  - Обща цел

Общата цел на проекта е повишаване на ефективността за управление на дейностите в Прокуратурата чрез разработване на допълнителни функционалности, промяна и оптимизация на съществуващи функционалности на УИС-2.

  - Специфични цели

За изпълнението на общата цел на проекта, са поставени следните специфични цели:

- Повишаване отчетността в Прокуратурата чрез внедряване на УИС-2 в следствените отдели на окръжните прокуратури и  НСлС за отчитане на натовареността на следователите.

- Внедряване на УИС-2 в Администрация на Главния прокурор.

- Извеждане на справка от УИС-2 за отсъствие на данни за образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения от окръжните и районните прокуратури след проверка в УИС-2 и в информационните масиви на Единна система за противодействие на престъпността.

- Повишаване на сигурността на модула случайното разпределение в УИС-2 чрез подписване на протоколите за случаен избор с квалифициран електронен подпис.

- ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Резултатът от извършваните дейности е включването на допълнителни функционалности към съществуващата ИС, както и промяна на съществуващите такива в информационната система УИС-2, която следва да включва всички описани в т. 7.1,  т. 7.2., т. 7.3, т. 7.4 разширения, отговаряща на всички изисквания заложени в нормативните актове за ефикасна и ефективно действаща информационна система.

Като резултати от дейността са:

- Успешно проведени тестове;

- Успешно внедрени допълнителни функционалности в УИС-2;

- Успешно внедрени допълнителни функционалности в комуникационния модул с ЕИСПП.

Очакваните резултати от проекта са:

- Осигурено по-високо ниво на оперативна съвместимост на информационната система на ПРБ, чрез увеличен брой функционалности;

- Повишено качество на административното обслужване;

- Повишена удовлетвореност на администрацията, от ефективността на услугите, предоставяни от ПРБ, което повишава имиджа на Прокуратурата и доверието към нея пред българската общественост и европейските и международни институции;

- Синхронизиране на предоставените средства и технологии, с динамично променящата се нормативна уредба, в следствие на което ще се гарантира гъвкавост и приспособимост на базата данни в непрекъснато променяща се работна среда;

  - Срок и етапи за изпълнение

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е 5 (пет) месеца. Изпълнението се осъществява на 2 етапа.

- ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО

Предметът на настоящото задание е надграждане и разширяване на съществуващите функционалности на Унифицираната Информационна Система (УИС-2) за нуждите на Администрация на Главен прокурор, следствените органи в прокуратурата, издаване на служебни бележки за отсъствие на данни образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения от районните прокуратури и подписване на протоколите за случаен избор с КЕП.

- ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО

В съответствие с така изложените цели, разглежданият проект съдържа дейности, директно насочени към повишаване административния капацитет на служителите в ПРБ, чрез усъвършенстване и развитие на информационната система.

Настоящото задание обхваща следните дейности:

- Анализ на изискванията към информационната система;

- Проектиране и разработване на допълнителните функционалности в информационната система;

- Внедряване и тестване на разработените по проекта допълнителни функционалности към информационната система.

Изисква се внедряването на новите функционалности към система да не нарушава процесът на работата с УИС-2, за да не се прекъсне процесът по въвеждане на информация и следене на срокове по конкретните преписки.

- Общи изисквания

  - Описание на клиента и потребителите

    - Организационна структура на АГП

Администрацията на главния прокурор се състои от главен секретар, кабинет на главния прокурор, прокурорски помощник и съветник по парламентарни въпроси и съдебни служители от специализирана и обща администрация.

Администрацията на главния прокурор координира дейността на административните звена на ВКП, на ВАП, на НСлС, прокуратурите и учебните и почивните бази на прокуратурата в страната.

Администрацията на главния прокурор се ръководи от главен секретар. Главният секретар е пряко подчинен на главния прокурор и:

1. планира, организира и ръководи дейността на съдебните служители;

2. отговаря за управлението на административната дейност;

3. въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;

4. представлява Прокуратурата на Република България в случаите, когато е упълномощен изрично от главния прокурор;

5. осъществява методическа помощ и координация по отношение административното обслужване на администрацията на главния прокурор, на ВКП, на ВАП, на НСлС, на апелативните прокуратури, на Военно-апелативната прокуратура, на окръжните прокуратури и на районните прокуратури с цел изпълнение разпорежданията на главния прокурор и неговите заместници;

6. координира дейностите по събирането, съхраняването и обобщаването на информация относно дейността на Прокуратурата на Република България за нуждите на съдебната и финансовата статистика, както и във връзка с международното сътрудничество;

7. осигурява прозрачност и публичност на дейността на администрациите на Прокуратурата на Република България и организира достъпа до информация в съответствие с конституционните права на гражданите;

8. изготвя ежегоден доклад за функционирането, адекватността и ефективността на системите за административно и финансово управление и го представя на главния прокурор;

9. съдейства за създаването на подходяща организационна структура в Прокуратурата на Република България;

10. определя реда за документооборота и координира деловодната и архивната дейност.

Общата администрация в АГП осъществява дейността си в следните основни направления:

1. финансово-стопански дейности;

2. човешки ресурси;

3. правни дейности;

4. вътрешен одит;

5. информационно обслужване и технологии;

6. институционални и международни отношения;

7. връзки с обществеността и протокол;

8. сигурност (защита на класифицираната информация; управление при извънредни

ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка);

9. техническо обслужване.

Общата администрация в АГП е организирана в дирекции съобразно направленията на дейност. Към дирекциите могат да се създават отдели. При необходимост към отделите могат да се създават сектори.

Структурата на администрацията се определя със заповед на главния прокурор.
Кабинет на Главния Прокурор

    - Кабинет на главния прокурор

Кабинетът на главния прокурор подпомага работата му и изпълнява организационни, координационни и информационно-аналитични функции.

Началникът на кабинета на главния прокурор е на негово пряко подчинение.

Служителите в кабинета на главния прокурор са подчинени на началника на

кабинета.

Началникът на кабинета:

1. организира и подготвя изпълнението на работната програма на главния прокурор;

2. организира връзките на главния прокурор с държавните органи и други

организации;

3. координира изпълнението на задачите, поставени от главния прокурор, и

контролира спазването на сроковете;

4. организира воденето и съхраняването на книги за заповедите и другите актове,

издадени от главния прокурор;

5. получава специална кореспонденция и ежедневно я докладва на главния прокурор;

6. изготвя проекти на отговори по постъпилите писма и сигнали и организира

кореспонденцията на главния прокурор;

7. организира и ръководи работата на съдебните служители в кабинета на главния

прокурор;

8. изпълнява и други задачи, възложени от главния прокурор.

    - Описание на потребителите на АГП

Основните роли в структурата на АГП са:

- Главен секретар

- Директор на дирекция в АГП

- Началник отдел в АГП

- Началник кабинет на главния прокурор

- Съдебни служители в администрацията на АГП

- Служители от кабинета на главния прокурор

Подробно описание на дейностите може да бъде намерено в ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    - Роли в модул за обслужване на АГП към УИС-2

С оглед на нуждите на служителите от АГП, трябва да бъдат добавен тип/група Служител, който следва да обхваща всички лица от администрацията на главния прокурор. Към вече съществуващите роли в УИС-2 ще бъдат добавени следните роли в системата, които ще влизат в този тип/група:

Главен секретар;

Началник кабинет на главния прокурор;

Директор на дирекция в АГП;

Началник отдел в АГП,

Съдебни служители в АГП.

    - Организационна структура на следствените органи.

Следствените органи в структурата на Прокуратурата са Национална следствена служба, организирана в отдели и следствените отдели, които са в структурата на окръжните прокуратури.

    - Роли в модул за изчисляване на натовареността на следователите към УИС-2

С оглед на нуждите на следствените, трябва да бъдат добавен тип/група Следовател. Към вече съществуващите роли в УИС-2 ще бъдат добавени следните роли в системата, които ще влизат в този тип/група:

- Следовател;

- Завеждащ следствен отдел;

- Директор на НСлС;

  - Текущо състояние

    - Текущо състояние на УИС-2

В Прокуратурата на Република България (ПРБ) е внедрена и се използва уеб базирано приложение Унифицирана Информационна Система 2 (УИС-2). УИС-2 спомага за ефективното управление на дейностите в Прокуратурата, осигурява информация за изготвяне на деловодните, оперативни и статистически справки, улеснява взаимодействието и обмяната на данни между отделните организационни единици на ПРБ, осигурява съответната информация за Единната информационна система за борба с организираната престъпност /ЕИСПП/.

    - Текущо състояние на комуникационния модул на УИС2 с ЕИСПП

УИС е интегрирана с Единната информационна система за противодействие на престъпността ЕИСПП. Интеграцията предоставя възможност за автоматизиран обмен на данни между различните ведомства.

Изпращането на съобщение между УИС2 с ЕИСПП става през комуникационния модул с използването на MQ опашка.

УИС2 отговаря на изискванията за технологична, информационна и комуникационна съвместимост с ЕИСПП. УИС2 обменя данни с ЕИСПП чрез стандартизирани XML пакети.

УИС2 изпраща към ЕИСПП 46 събития, което е пълния обем от събития, които Прокуратурата има ангажимент да изпраща към централната компонента. УИС2 получава 20 входящи съобщения от ЕИСПП по абонамент от централната компонента, които се импортират като движения в системата при поискване от потребител на системата със съответните права. Останалите събития от ядрото се получават като текстови съобщения

  - Работен поток – сегашно състояние

Работният поток, който се реализира от УИС-2, включва еднократно въвеждане на данни за входящи/ изходящи документи, следене на срокове, разпечатване на деловодни книги, функционалност за разпределение на преписки в УИС-2, ползване на една ИС за отразяване на всички дейности по преписка (вкл. случайно разпределение и отчитане на натовареността на прокурорите) и др.

  - Архитектура на УИС-2

Архитектурата на УИС-2 (фиг.1) се базира на използването на Уеб технологии на основата на JEE (Java Enterprise Edition) и действа като многослойна архитектура, което осигурява гъвкавост и модифицируемост на информационната система.

Фиг. 1: Архитектура на УИС-2

Архитектурата на УИС-2 се състои от три основни части: Слой База Данни (БД), Бизнес слой и Презентационен слой, като:

- Слой БД - този слой отговаря за съхранението на данните. В него са разположени таблици, тригери и съхранени процедури, необходими за съхранението и извличането на данни. Слоят на базата данни има основната отговорност за устойчивото съхраняване на всички приложни данни. Той се основа на релационна база от данни – Oracle DB Server 11g.

- Бизнес слой - този слой отговаря за изпълнението на две основни задачи:

- изпълнение на бизнес логиката на приложението;

- комуникация с базата данни.

Тук се реализира цялата бизнес логика. Този слой се базира на server-side Java, както на използването на лесно разширяем и скалируем фреймуърк Metadox v.2, който имплементира модела на разработка Model-View-Controller (MVC). Слоят на бизнес логиката се грижи за консистентността на данните, въведени от потребителя. Той поддържа набор от валидационни правила и тригери за правилното функциониране на системата. Този слой също така е отговорен за извличането и записването на данните от СУБД.

Устойчивостта се базира на обектните бийнове (entity beans), което осигурява всички необходими интерфейси за осъществяване на достъп към слоя на базата данни.

УИС-2 е разгърнато на сървър на приложението Apache Tomcat 7.0.

- Презентационен слой – отговаря за визуалното представяне на екранните форми. То е реализирано като са използвани файлове съдържащи мета данните на съответния екран (описани на програмния език python), zscript файлове за манипулация и обработка на различни събития породени от клиента, zul файлове за описание на визуалния интерфейс и css файлове за описание на стиловете използвани генерираните Уеб страници.

Основните обекти в УИС-2 са преписки, движения, престъпления, кореспонденти, наказания. Всяко движение в УИС-2 има екранна форма. Движението включва специфични данни  и обекти Всички данни имат и общи данни като номер , дата на издаване,  адресат, анотация, характер Няколко документи могат да имат една екранна форма.

Движенията(екранните форми) се разработват с използване на MdxZk компоненти, мета документи и ZK работната рамка. УИС-2 обработва всеки един изброените елементи в резултат на което генерира html страница имплементираща интерфейса между клиентския и приложния слой.

Последователността на генериране на екранна форма е описан на фиг. 2. Първо от мета документа се генерира съответната заявка съдържаща необходимите данни. Тази заявка се подава на библиотеката MetaDox, която връща исканата информация. На нейна база класовете от MdxZk попълват стойностите на съответните ZK компоненти (описани също в мета документа, където може да се извикват и Java класове). На края ZK генерира html страница

Фиг. 2: Работен процес на обработка на мета документ

Metadox v.2.0 документно-ориентирана, Java базирана среда за реализация на Web-приложения. и се използва за

- Управление на данни, участващи в даден документ;

- Извикване на тригери;

- Прилагане на валидации;

- Управление на правата/ролите за достъп до документите;

- Управление на последователността на добавяне на документите;

- Представяне на документите в различни формати – HTML, ZUL, XML, PDF и др.

MDXZK е разширение на ZK, съдържащо специфични компоненти и класове, позволяващи бързото и лесно вграждане на компоненти на ZK технологията в приложения, базирани на MetaDox2.0.

- РАЗШИРЕНИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В УИС-2

  - ДЕЙНОСТИ ПО РАЗШИРЯВАНЕ НА УИС-2 ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА АГП

Новите и разширени функционалности в системата трябва да отговарят на изискванията на инструкция за деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на РБългария. Накратко работния поток в АГП е следния:

- По всеки постъпил и обработен входящ документ се образува преписка. При постъпване на документ, отнасящ се до вече образувана преписка, нов входящ номер не му се дава, а същият се завежда към номера на преписката. При регистриране на постъпила административна преписка се поставя индекс, съгласно Номенклатурата на делата. Заключителните документи (доклади, информации, справки и други) по въпроси, по които има регистрирани преписки, се регистрират с индекса на съответната преписка.

- Преписките се възлагат за изпълнение с резолюция, съдържаща фамилните имена на изпълнителя/изпълнителите, съдържанието на задачата, подпис на резолиращия и дата на резолиране. Изготвящият резолюцията може да определи и срок за изпълнение. Когато с резолюцията са определени няколко изпълнители, съдебните служители осигуряват размножаването на преписката и изпращане на копия от нея на останалите изпълнители по резолюцията.

- Когато с резолюция са определени няколко изпълнители, водещ организирането и изпълнението на задачата е служителят, посочен на първо място. Следващите изпълнители са длъжни да му представят своите становища своевременно. Той ги обобщава и отчита изпълнението.

Основните цели по разширяване на УИС-2 в АГП са:

- Възможност за разпределение, отчитане и контрол на изпълнението на възложени конкретни задачи по йерархична вертикала, както и следенето на сроковете за тях, в съответствие с правата за достъп до информацията на различните участници в процеса.

- Предоставяне на възможност за проследяване на физическото местонахождение на входящи и изходящи за АГП документи, както и вътрешните документи.

За изпълнение на горните цели да се реализират следните функционалности:

    - Да се реализира ново движение „Предаване на преписка“

С оглед на бързи справки за местонахождението на дадена преписка е необходимо да се съхраняват данни за всяко предаване на преписката на служител.

За изпълнение:

Да се поддържат данни за местонахождението на преписката и нейните копия.

Регистриране предаването на преписка на служител – дата на предаването, служител на когото е предадена, начин на предаване. Да се регистрира не само предаването на оригинала, а и на копията на преписката.

Регистриране на връщането на преписка в деловодството – дата на връщане

За всяка преписка да се извежда обобщени данни за нейното местонахождението в основния изглед на преписката.

    - Да се реализира нова функционалност „Движение на преписка“ между дирекциите на АГП и Канцеларията на Главния прокурор.

Една дирекция може да изпраща на друга преписка за становище, за изпълнение и др. в зависимост от компетентността им. Дирекциите могат да инициират искане за указания към Канцеларията на Главния прокурор. Една преписка може да е възложена за изпълнение на различни дирекции.

За изпълнение:

- Регистриране на движение на преписките между дирекциите: да съдържа дата на движението, дирекция. Да позволява едновременно насочване към няколко дирекции.

- При движение на преписка от една дирекция към друга дирекция или канцеларията на Главен прокурор да се изпраща по вътрешната електронна поща на УИС-2 съобщение до дирекцията или канцеларията, за които преписката е предназначена, за извършеното движение.

- Копие на преписката да може да e в различни дирекции и да има едновременно движения по нея. Възможна реализация е да се завежда преписка във всеки отдел и да се свързва с първоизточника.

- Движението на преписка може да включва и физическо предаване на преписката или нейното копие.

    - Да се реализира функционалност: Работен екран на потребител с роля „Служител“

За изпълнение:

- Създаване на работен екран за потребител Служител, които да включва всички разпределени преписки на служителя, информация за сроковете, вътрешна поща, търсене по критерии.

    - Да се реализира функционалност „Дефиниране на маршрут“

За изпълнение:

- Създаване възможност за дефиниране на маршрут за процедурите, които се изпълняват в АГП: дирекции и служители през които преминава дадена преписка за изпълнение на процедурата.

- Да може на документ от определен тип да се зададе предварително зададен маршрут.

- Да се създаде възможност за автоматично поставяне на резолюции и движение на документа между дирекциите и служителите.

    - Да се разшири функционалността за поставяне на задачи и отчитане на тяхното изпълнение

Текущо състояние: В УИС-2 има реализирани движения „Разпределяне на документ“ и „Общо административно движение“. С движение „Разпределяне на документ“ се възлагат задачи на служители от Прокуратура, задава се срок  и може да се отчете изпълнението от служителя, възложил задачата. С „Общо административно движение“ се отчита изпълнението от изпълнителя. В момента не е възможна работа на дирекциите паралелно. Няма връзка между възлагането и изпълнение на задачите.

За изпълнение:

- Да се поддържа статус на задачата: неизпълнена, върната за доработка, изпълнена, прието изпълнение и да се актуализира при определени събития.

- Да се осигури механизъм за последователна и паралелна работа върху дадена задача на дирекциите и служителите.

- Да може да се възлага задача на няколко служителя, като първият отговаря за нейното изпълнение.

- Да се свърже изпълнението на задачата с възлагането и автоматично да се актуализира статуса.

- За вътрешните, изходящите документи по преписка да се поддържат данни кой го е изготвил, кой го е съгласувал, кой го е подписал. Да позволява няколко служители да бъдат изготвили и съгласували даден документ.

- Да се изпращат резолираните документи с поставени задачи на електронна поща на служителите със съобщение резолюцията и прикачен документа, върху които е поставена задачата. При изпълнение на задачата да се изпраща електронна поща на разпределя документа.

- При възлагане на задача за изпълнение, да се изпраща по вътрешната електронна поща на системата съобщение за възложената задача до нейните изпълнители с линк към преписката.

- При отчитане изпълнението на възложена задача да се изпраща по вътрешната електронна поща на системата уведомително съобщение за изпълнението до възложилия задачата, както и до отговарящия за изпълнението;

- Да е възможно възложителят да върне задачата с допълнителни указания и да удължи срока. Служителят да може да поиска удължение на срока.

- Главен секретар да може да разпределя на Директор на дирекция, Директор на дирекция да може да разпределя преписки на всички служители в неговата дирекция. Началник отдел трябва да може да разпределя преписки на всички служители в неговия отдел.

- За всяка преписка да се извежда обобщени данни за изпълнителите – дирекции и служители в основния изглед на преписката.

    - Реализиране на  следните справки, като правата върху данните да са в зависимост от ролите на потребителите:

- Справка за местонахождение на преписката – оригинал и копие

- Справка за движението на преписката в период.

- Справка за възложени задачи по преписка, възложител, изпълнител, статус на изпълнение, срок.

    - Реализиране структурата на АГП в УИС-2 и дефиниране на права на достъп по йерархията:

За изпълнение:

- Да се реализира структурата на АГП: дирекции, отдели.

- Служителите да имат права до преписките, задачи по които са им възложени. Главния секретар да има права за достъп до всички преписки. Директорът на дирекция да има права до преписките на дирекцията, а началник на отдел до преписките на отдела.

  - ДЕЙНОСТИ ПО РАЗШИРЯВАНЕ НА УИС-2 ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА И НА ОКРЪЖНИТЕ СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ

Съгласно Правилата за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, е създадена технология за отчитане на натовареността на следователите по досъдебните производства, следствените поръчки, актовете и действията на административните ръководители, техните заместници и завеждащи отдели чрез въвеждане на броими  показатели в електронни таблици.Въведени са и утежняващи критерии, които завишават натовареността при приключване на досъдебното производство.

Чрез разширенията на функционалностите в УИС-2 следва да се автоматизира посочената технология за отчитане на натовареността, като отпадне необходимостта от ръчно попълване на индивидуалните таблици за отчитане натовареността на всеки следовател.

За целите на обслужване на нуждите на служителите с НСлС и окръжните следствени отдели, системата трябва да предоставя възможност за отчитане на действията извършвани от следователите и изготвяните от тях актове за конкретния отчетен период.

В случаи на разпределение на преписката на повече от един следовател, утежняващите критерии следва да се отчитат за всеки един от тях, без да се губи тежест за предишния при прехвърляне на следващ.

С оглед отчитане на натовареността да се реализират следните функции:

    - Да се изгради в УИС структурата на Националната следствена служба с оглед права на достъп и справочна дейност.

За изпълнение:

Национална следствена служба е с ранг на Върховна касационна прокуратура и окръжни следствени отдели са и подчинени. Следствените отдели са отдели в окръжните прокуратури. Национална следствена служба е организирана в отдели. Потребител с роля следовател трябва да има достъп до разпределените му досъдебни производство или следствена поръчка, а потребител с роля Деловодител може да има достъп до преписки на звеното ( следствения отдел или НСлС ),  в което работи. Натовареността на следователите следва да се отчита за всеки следовател, за всеки отдел и  общо за НСлС.

    - Да се включи и адаптира модула за случайно разпределяне за случайно разпределяне на досъдебните производства и следствени поръчки на следовател.

Да се адаптира модула за случайно разпределение за нуждите на следствените отдели.

    - Да се реализира ново движение „Регистриране на следствени действия и актове.

За изпълнение:

- При въвеждане на движение по заведено досъдебно производство или следствена поръчка, системата трябва да предоставя избор чрез падащо меню на различните видове действия, както и да се добави опция за брой извършени определени действия.

- В системата трябва има възможност за избор на следните следствени действия и актове по досъдебни производства и следствени поръчки:

| № | Вид акт/действие |
| --- | --- |
| 1 | Изготвяне на постановление за привличане в качеството на обвиняем и предявяване на обвинение |
| 2 | Назначаване на служебен защитник |
| 3 | Мярка за неотклонение |
| 4 | Разпит на обвиняем |
| 5 | Разпит на свидетел |
| 6 | Разпит пред съдия |
| 7 | Разпит на свидетел с тайна самоличност |
| 8 | Разпит на служител под прикритие като свидетел |
| 9 | Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел |
| 10 | Разпит по видеоконференция |
| 11 | Очна ставка |
| 12 | Назначаване на експертиза |
| 13 | Вземане на образци за сравнително изследване |
| 14 | Оглед |
| 15 | Освидетелстване |
| 16 | Оглед на труп |
| 17 | Ексхумация |
| 18 | Претърсване и изземване |
| 19 | Обиск |
| 20 | Задържане и изземване на кореспонденция |
| 21 | Разпознаване на лица и предмети |
| 22 | Разпознаване на лице по снимки |
| 23 | Следствен експеримент |
| 24 | Назначаване на особен представител |
| 25 | Назнаване на преводач, на технически помощник и др. |
| 26 | Действия извършвани с участието на преводач |
| 27 | Оглед на веществени доказателства |
| 28 | Изпълнение на разпореждане с веществени доказателства |
| 29 | Доброволно предаване |
| 30 | Криминалистически справки |
| 31 | Призоваване, принудително довеждане |
| 32 | Искания за предоставяне на сведения и документи на основание чл. 159 от НПК |
| 33 | Постановления на основание чл. 218 от НПК |
| 34 | Доклади на основание чл. 203 и чл. 226 от НПК |
| 35 | Искане по реда на чл. 250в от ЗЕС |
| 36 | Предявяване на материалите от разследването |
| 37 | Мнение на основание чл. 235 от НПК |

- Да може да се въвеждат дата на акта/действието и следовател издал акта или извършил действието.

    - Да се реализира ново движение „Регистриране на утежняващи критерии“.

- Да може да се въвежда само по приключено досъдебно производство.

- Движението да включва следните полета: брой обвиняеми лица, брой деяния, брой на квалифициращите престъпната дейност обстоятелства/признаци, брой на лицата, за които са изготвени ВДС. Да има и изчислимо поле „Обща тежест“– изчислено по формулата от Правилата.

    - Да се реализира функционалност за отчитане на натовареността за следователи работили в екип по дадено досъдебно производство или следствена поръчка.

- Да се създаде възможност движения по т. 7.2.3 и т. 7.2.4 да могат да се отнесат не само към следовател, но и към всички участници в екипа.

    - Да се реализират четири нови движения за нуждите на следствените органи

- Образуване на досъдебно движение от следовател

Да включва минималния обем данни съгласно стандартите на ЕИСПП за информационен обхват:

- Дата на образуване на досъдебното производство

- Номер на материали, По описа на

- Надзорна прокуратура

- ЕИСПП номер на НП – генерира се по алгоритъм

Към всяко движение да могат да се регистрират едно или няколко престъпления със следните данни за престъпление:

- Клас престъпления – задължително, номенклатура

- Степен на довършеност – задължително, номенклатура

- Тип дата на престъпление  - задължително, номенклатура

- Дата прест. начало

- Дата прест. край

- Държава на местоизвършване - задължително, номенклатура

- Населено място  - задължително, номенклатура

- Локализация на местоизвършване - задължително, номенклатура

- Брой неизвестни извършители

- Нанесени щети (лв.)

- Възстановени щети (лв)

- Обезпечени щети (лв.)

Към всяко престъпление да могат да се регистрират един или няколко кореспондента със следните данни:

- Кореспондент – име, презиме, фамилия, ЕГН; ако е регистриран вече в базата се избира, ако не се регистрира преди да се включи към престъплението

- Роля на кореспондента - задължително, номенклатура

- Правна квалификация – проверка

- Държавна длъжност - задължително, номенклатура

Да валидира данните за цялостност и коректност: датата на образуване да не по-голяма от текущата, да има поне едно престъпление към движението, да има поне един кореспондент към престъпление и др.

В разгърнатия вид на делото да се визуализа прокуратурата и дата на образуване на досъдебното производство

- Повдигане/изменение на обвинение/ включване на извършител от следовател

Да включва минималния обем данни съгласно стандартите на ЕИСПП за информационен обхват:

- Дата на повдигане на обвинението/ включване на извършител

- ЕИСПП номер на НП – генерира се по алгоритъм, ако не е вече регистрирано.

Към всяко движение да може да се регистрира едно или няколко престъпления с данните от т. 7.2.6 или да се избира, ако вече е било регистрирано при образуване на досъдебното производство.

Към всяко престъпление да могат да се регистрират един или няколко лица със данните от т. 7.2.6 или да се изберат ако вече са регистрирани към престъпленията.

Да позволява редактиране на данните за престъпление.

Да променя ролята на лицата  на „Обвиняем“ автоматично.

- Приключване на досъдебно производство от следовател

Да включва минималния обем данни съгласно стандартите на ЕИСПП за информационен обхват:

- Дата на приключване

- Мнение на разследващия орган – задължителен, от номенклатура.

Към всяко движение да може да се регистрира едно или няколко престъпления с данните от т. 7.2.6 или да се избира, ако вече е било регистрирано при образуване на досъдебното производство.

Към всяко престъпление да могат да се регистрират един или няколко лица със данните от т. 7.2.6 или да се изберат ако вече са регистрирани към престъпленията.

Да позволява редактиране на данните за престъпление.

В разгърнатия вид на делото да се визуализа прокуратурата и дата на образуване и приключване на досъдебното производство.

Да сменя автоматично фазата на приключено досъдебно производство.

- Входящо движение от прокуратурата:

Да включва минималния обем данни съгласно стандартите на ЕИСПП за информационен обхват:

- Дата на входящ документ

- Номер на входящ документ

- Прокурорска преписка номер

- Наблюдаваща прокуратура

- Характер на документа

- Дата на завеждане

    - Да се включат движенията от 7.2.6 в комуникационния модул за обмен на данни от УИС2 към ЕИСПП.

За изпълнение:

- Да се допълни метаописанието на движенията с необходими данни за обмена.

- Да се направят трансформации между xml формата на движенията в УИС2 и xml пакета за обмен на данни в ЕИСПП.

  - ДЕЙНОСТИ ПО РАЗШИРЯВАНЕ НА УИС-2 ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ДАННИ НА НЕПРИКЛЮЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА.

Удостоверенията за отсъствие на данни за образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения към момента се издават от Национална следствена служба и окръжните прокуратури. С цел подобряване на обслужване на гражданите да се реализира възможност да се извеждат бележките от регистъра за неприключени наказателни производства в УИС и след проверка в  информационните масиви на Единна система за противодействие на престъпността.

В Единна система за противодействие на престъпността е реализирана технологична справка „Участие на лице в НП” , която по ЕГН на лицето дава списък за неприключени наказателни производства. Изпълнява се чрез уеб услуга, което осигурява възможност в синхронен режим и да визуализира получената от ЕИСПП информация в интерфейса на УИС.

    - Да се създаде модул в УИС за издаване на служебни бележки за отсъствие на данни за неприключени наказателни производства .

За изпълнение:

- Да се създаде справка, която по зададено ЕГН на лицето, да връща данни за неприключените наказателните производства като търси:

- Регистър на неприключени наказателни производства в УИС-2, който включва ЕГН на лицето и данни за неприключените наказателни производства.

- Регистър на неприключени наказателни производства в ЕИСПП като извиква уеб услуга.

- Да се направи справката на екран и в Word формат съгласно Приложение А.

- Да се направи лог за направените справки от потребител и на извикванията на уеб услугата и данните, които е върнала.

  - Дейности по повишаване сигурността на модула за случайно разпределение на преписките и делата в УИС

За повишаване на сигурността на случайния избор на прокурор или следовател е необходимо да се създаде дневен протокол на избора и да се осигури възможност за подписване протоколите от протоколите с Квалифициран Електронен Подпис /КЕП/.

    - Актуализиране на функционалността за генериране на протокол при случайно разпределение

За изпълнение:

- Да се актуализират данните от протокола за случаен избор и да включва следните данни:

  - Институция и структурно звено в което се извършва разпределението (прокуратура, отдел)

  - Име на разпределящия.

  - Дата и час на извършване на разпределението

  - Типа на избора – случаен, ръчен, повторен.

  - Причини за ръчен, повторен избор.

  - Входящ номер на преписката по която се извършва разпределение

  - Резултата от избора – името на избрания магистрат

  - Списък на другите възможни избори – списък с магистратите участващи в избора, както и тяхната зададена натовареност към момента на разпределение

  - Списък с магистратите неучастващи в това разпределение, както и причините за това.

- Протокол да се генерира не само при случайно разпределение, а при всяко разпределение.

    - Функционалност за генериране на дневен протокол за случайно разпределение

За изпълнение:

Да се генерира при поискване на дневен протокол в WORD формат включващ данни за направените разпределения през деня:

  - Наименование на протокола

  - Институция и структурно звено в което са извършвани разпределенията (прокуратура, отдел)

  - Име на изготвящия протокола

  - Дата и час на изготвяне

  - Списък на всички извършени разпределения от протоколите по т.7.4.1 за деня съдържащ час на разпределение; входящия номер на преписката, избрания магистрат, типа на избора – автоматичен, ръчен, повторен.

- Да не се генерира дневен протокол, ако има неподписани протоколи през деня. Да се извежда информация за неподписаните протоколи.

- Да не се допуска случайно разпределение на следващия ден, ако няма подписан дневен протокол.

    - Да се създаде възможност за подписване и съхранява на протоколите, подписани с КЕП

За изпълнение:

- Да се създаде възможност за подписване на протоколите с КЕП в уеб среда.

- Подписаният документ да се съхрани след проверка достоверността на подписа.

- Подписаните документи да се съхраняват отделно от останалите документи.

- Веднага след подписване на документа и проверка на подписа да се изпраща автоматично на електронна поща на Висшия съдебен съвет /ВСС/.

  - Нефункционални изисквания към изпълнение на дейностите

- Разширенията и корекциите не трябва да водят до увреждане на съществуващите функционалности на УИС-2 или до намаляване на бързодействието на УИС-2 като цяло или на отделни части от нея.

- Потребителският интерфейс на създадените и променени екрани трябва да е лесно използваем от потребителите

- Време за зареждане на основния екран на преписка – до 15 секунди за преписка с 2000 движения.

- Време за зареждане на създадените и променени екрани – до 5 секунди.

- Създадените и променени екрани да не допускат въвеждането на невалидни и противоречиви данни.

- Актуализирана документация на направени промени в базата данни и кода.

- Внедряване на новите и промени функционалности без прекъсване работата на системата.

- ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

  - Анализ на изискванията за добавяне на разширения и допълнителни функционалности към УИС-2 и изготвяне на детайлна техническа спецификация

С оглед на успешното и ефективно надграждане и разширяване на съществуващите функционалности на УИС-2, като първа и необходима стъпка в обхвата на проекта е извършването на анализ на необходимите технологични доработки. В рамките на тази дейност избраният за изпълнител на настоящата поръчка трябва да извърши:

- Анализ на съществуващата ситуация по отношение на административните процеси и предоставяни електронни административни услуги в ПРБ;

- Оценка на пригодността и целесъобразността на обхвата на бъдещите разширения на функционалностите в системата (визират се разширенията посочени в т.7.1, т.7.2, т. 7.3 и т.7.4 от настоящето задание);

- Анализ на релевантната нормативна уредба, стратегически и вътрешно-административни документи, които регулират услугите в обхвата на проекта;

Изброените дейности са пряка и задължителна предпоставка за постигането на целите на проекта, тъй като ще предоставят цялостна представа за контекста, в който работят служителите в ПРБ. Задълбочените и добре документирани анализи на дейността са първа стъпка за пълноценното оптимизиране на процесите и подобряване обслужването на гражданите и бизнеса и постигане на по-високо ниво на оперативна съвместимост на информационната система на ПРБ чрез разширяване на тази система с нови функционалности.

За нуждите на проектирането от изпълнителя се очаква да извърши самостоятелен анализ на:

- Анализ на съществуващата ситуация по отношение на административните процеси и предоставяни електронни административни услуги в обхвата на УИС-2, които не са реализирани към момента на изпълнение на проекта и не са включени в обхвата на предходни проекти);

- Дефиниране обхвата на реализация на софтуерните доработки и интеграции на вътрешни модули въз основа на резултатите от анализите.

От участниците се очаква да опишат в своите предложения методиката, която възнамеряват да използват за извършване на анализа и да извършат предварителен анализ и модел на процеса по реализация на дадена дейност от обхвата на проекта с цел илюстриране на прилагането на подхода и постигането на очаквания краен резултат.

Въз основа на извършения анализ, Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да разработи детайлна техническа спецификация за надграждане на информационната система УИС-2 с необходимите допълнителни функционалности, като минимумът разширения, които следва да бъдат включени, са посочени в т.7.1, т.7.2, т. 7.3 и т.7.4  от настоящето задание.

При изготвянето на детайлната техническа спецификация трябва да бъдат използвани стандартни и утвърдени методи за описание.

От участниците се очаква да опишат в своите предложения методиката, която възнамеряват да използват за изготвяне на детайлната техническа спецификация на системата и описание на използваните от тях нотации. При описание на процесите се изисква използване на BPMN нотация.

Техническата спецификация трябва да съдържа:

- подход за надграждане на информационната система и интегриране на новите модули;

- техническа и логическа архитектура на новите модули;

- модел на данните за всеки модул;

- спецификация на софтуерните модули;

- спецификация на потребителския интерфейс на всеки модул.

Задължително условие за приемане на детайлната техническа спецификация от Възложителя е проектът на модулите за реализация на новите функционалности да използва същия архитектурен модел и технологичен подход, както към момента реализираните модули и услуги в УИС-2.

Дейността е основна за постигане на общата цел – подобряване обслужването на гражданите и бизнеса и постигане на по-високо ниво на оперативна съвместимост на информационната система на ПРБ чрез разширяване на съществуващата система с нови функционалности.

Дейността се базира на направените анализи и проектиране по предходната дейност, извършените проучвания на текущото състояние на процесите и правната рамка и идентифициране на приоритетните нужди.

Резултат: Детайлна техническа спецификация за разработка и доработка на софтуерни модули, която подлежи на одобрение от Възложителя.

  - Разработка на допълнителните функционалности в УИС-2

Софтуерната разработка трябва да се осъществи съгласно разработената и одобрена от Възложителя детайлна техническа спецификация.

Софтуерната доработка трябва да включва:

- Надграждане на УИС-2 и интегриране на новоразработените функционалности в системата;

- Тестване на разработения софтуер.

Резултати:

- Софтуерна доработка съгласно посочения обхват в техническото задание на Възложителя и одобрената техническа спецификация;

От участниците се очаква да опишат в своите предложения методологията, която възнамеряват да използват за управление и изпълнение на софтуерната разработка.

  - Тестване и внедряване на разработените допълнителни функционалности към информационната система

    - Тестване

Изпълнителят трябва да разработи тестови сценарии за приемателно тестване (Acceptance Testing) на съответствието на софтуерната разработка със специфицираните функционални и нефункционалните изисквания. Тестовите сценарии трябва да бъдат с обхват, който гарантира безпроблемната работа на всички функции на системата. Условие за приемане на разработката е успешното преминаване на всички тестови сценарии съгласно Плана за приемателно тестване.

Освен приемателните тестове, от Изпълнителя се очаква да изпълни и други тестове, които да гарантират качество на софтуерната разработка и изпълнение на изискванията на Възложителя по отношение на софтуера.

В своето техническо предложение участниците трябва да опишат видовете тестове, които ще бъдат изпълнени, целта на всеки тест, критериите за успешно изпълнение на теста и инструментите и средствата, използвани за провеждане на тестовете.

След успешното приключване на тестване, на разработената система в работна среда, следва да се премине към внедряването й в реална среда.

    - Внедряване

Предвид факта, че УИС-2 се използва активно при работа на ПРБ смятаме, че внедряването на промените и новите функционалности трябва да протече при отчитане на следните принципи:

- непрекъсваемост на работа;

- консистентност на данните в УИС-2;

- интуитивно ръководене на потребителите при използването на новите и променените функционалности;

- добре обучени потребители.

Цялостната дейност по процеса на пълното внедряване и тестване на системата трябва да се извършат от експерти по внедряване и експерти по тестване на Изпълнителя.

Изпълнителят следва да осигури пълно съдействие на Възложителя по време на пробната експлоатация, като отстранява всички възникнали проблеми в доставения продукт.

Условие за приемане на етапа на внедряване е успешното преминаване на всички разработени тестови сценарии съгласно Плана за приемателно тестване.

Изпълнителят на настоящия проект трябва да внедри разработените програмни модули след окончателното им приемане от Възложителя.

  - Гаранционна Поддръжка

Изпълнителят се задължава да осигури гаранционна поддръжка на базата от данни за период от 6 /шест/ месеца след приемане на проекта. По време на гаранционния период следва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване експлоатационната годност на софтуера за ефективното му използване от служителите в ПРБ.

Минималният обхват на безплатната поддръжката трябва включва:

- Всички решения относно дефектите, открити в базата от данни, които са разработени в обхвата на проекта;

- Всички решения относно софтуерни дефекти в базата от данни и приложението;

- Всички решения по проблеми за предложената конфигурация на средата използвана от приложението;

- Изисквания за изготвянето и предаването на документация по проекта

В рамките на изпълнението на настоящия проект, Изпълнителят трябва да изготви техническа и експлоатационна документация във връзка с извършените технологични разработки, която трябва да съдържа като минимум:

- Ръководство за инсталиране, конфигуриране, поддръжка и администриране на разработените софтуерни модули (Ръководство на администратора);

- Ръководство на потребителя;

- Описание и документация на изходния код (source code) на новоразработените модули.

Освен техническата и експлоатационна документация от Изпълнителя се очаква да изготви и следните документи:

- План за гаранционна поддръжка;

- План за внедряване;

- План за приемателно тестване;

- МЕТОДОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Изпълнителят следва да опише методологията, която ще използва при управлението на проекта. Изпълнителят следва да покаже и опише методите, които ще използва за наблюдение и вътрешна оценка при изпълнението на дейностите, по какъв начин ще изгради и реализира организацията и управлението на проекта, как ще обвърже дейностите и сроковете по проекта.

- ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на заданието да стане на два етапа, като всеки етап е независим от другия и включва част от дейностите по точка т.7.1, т.7.2, т. 7.3 и т.7.4, както следва:

|  | Дейност | Етап |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Да се реализира ново движение „Предаване на преписка“ | Етап 1 |
| 7.1.2 | Да се реализира нова функционалност „Движение на преписка“ между дирекциите на АГП и Канцеларията на Главния прокурор. | Етап 1 |
| 7.1.3 | Да се реализира функционалност: Работен екран на потребител с роля Служител | Етап 2 |
| 7.1.4 | Да се реализира функционалност „Дефиниране на маршрут“ | Етап 2 |
| 7.1.5 | Да се разшири функционалността за поставяне на задачи и отчитане на тяхното изпълнение | Етап 1 |
| 7.1.6 | Реализиране на следните справки, като правата върху данните да са в зависимост от ролите на потребителите: | Етап 2 |
| 7.1.7 | Реализиране структурата на АГП в УИС-2 и дефиниране на права на достъп по йерархията | Етап 1 |
| 7.2.1 | Да се изгради структурата на Националната следствена служба. | Етап 1 |
| 7.2.2 | Да се включи и адаптира модула за случайно разпределяне за случайно разпределяна на досъдебните производства и следствени поръчки на следовател. | Етап 2 |
| 7.2.3 | Да се реализира ново движение „Регистриране на следствени действия и актове. | Етап 1 |
| 7.2.4 | Да се реализира ново движение „Регистриране на утежняващи критерии“. | Етап 1 |
| 7.2.5 | Да се реализира функционалност за отчитане на натовареността за следователи работили в екип по дадено досъдебно производство или следствена поръчка. | Етап 1 |
| 7.2.6 | Да се реализират четири нови движения за нуждите на следствените органи | Етап 2 |
| 7.2.7 | Да се включат движенията от 7.2.6 в комуникационния модул за обмен на данни от УИС2 към ЕИСПП. | Етап 2 |
| 7.3.1 | Да се създаде модул в УИС за издаване на служебни бележки за отсъствие на данни за неприключени наказателни производства . | Етап 1 |
| 7.4.1 | Актуализиране на функционалността за генериране на протокол при случайно разпределение. | Етап 2 |
| 7.4.2 | Функционалност за генериране на дневен протокол за случайно разпределение. | Етап 2 |
| 7.4.3 | Да се създаде възможност за подписване и съхранява на протоколите, подписани с КЕП. | Етап 2 |

Изпълнителят следва да представи като част от проектното си предложение адекватен и реалистичен план-график за изпълнение на дейностите с точно и ясно определени фази/етапи за всяка една от частите проекта.

- ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКО ПРАВО

Всички софтуерни модули, разработени в рамките на проекта, стават собственост на Възложителя след окончателното им приемане.

На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, страните се договарят имуществените и неимуществени авторски права върху всички резултати от дейностите по проекта и всички отделни части от тях, да принадлежат изцяло на Възложителя, в същия обем, в който биха принадлежали на автора. Изпълнителят не може да използва проектните резултати или части от тях, без предварителното съгласие на Възложителя.

Приложение А

ОКРЪЖНА/РАЙОННАПРОКУРАТУРА..........

Рег.№…………екз.№…

………………  2014г.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

След направена проверка в Унифицираната информационна система и Единната система за противодействие на престъпността се издава настоящата служебна бележка в уверение на това, че към момента за …………………………… .ЕГН…………….….

НЯМА ДАННИ за образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения.

Да послужи пред ………………………..…………………………...............…

Дата………….

гр. ................						Административен ръководител на

Окръжна/Районна прокуратура ……………

(или определено от него

длъжностно лице)

III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 60 000,00 лв. (шестдесет хиляди) без включен ДДС.

Източник на финансиране: Бюджет на Прокуратура на Република България.

Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност на обществената поръчка, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

IV. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Срок на изпълнение на поръчката: 5 (месеца) месеца, считано от датата на подписване на договора за възлагане на услугата.

- Срокът на гаранционна поддръжка е не по-малко от 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на последния протокол за приемане на работата.

- Изпълнението на поръчката включва разработване, тестване и внедряване на описаните в техническото задание функционалности в Унифицираната информационна система на ПРБ.

- Авторските права върху разработените функционалности са на Възложителя.

- Офертата задължително включва детайлизирано техническо предложение по всички точки.

- След приключването на всеки етап се подписва двустранен протокол в три екземпляра- два за изпълнителя и един за възложителя.

- Място на изпълнение на поръчката: Република България, гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

1. За технически възможности и/или квалификация на участника:

а) Участникът да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008, или еквивалент с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката;

б) През последните 3 години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.) участникът да е изпълнил минимум 2 (две) услуги, сходни с предмета на поръчката.

в) Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти, които да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка и да са на разположение за целия период за изпълнение. В екипа на участника трябва да има най-малко следните експерти:

1) Ръководител на екипа, който да осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка.

Изисквания за образование, квалификация и опит:

- висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна степен  в областта на компютърните или информационни технологии, информатика и математика или еквивалентна област;

- владеене на поне една международно призната методология за управление на жизнения цикъл на проекти като PMBOK, PMP, MSF, Prince2 или друга еквивалентна;

- опит в разработване/управление/изпълнение на проекти в публичния сектор.

- участие в изпълнението на проекти, обхващащи дейности по разработване и автоматизирането на системи за оптимизиране на работните процеси в публичния сектор.

2) Експерт по бизнес анализ, който отговаря за извършване на необходимите анализи в отделните дейности.

Изисквания за образование, квалификация и опит:

- висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна степен  в областта на компютърните или информационни технологии, информатика и математика или еквивалентна област;

- владеене на световни продукти за моделиране на бизнес процеси като ARIS, Web Sphere Business Modeler или други еквивалентни;

- опит в извършване на анализа и моделиране на работните процеси, консултантски дейности за подобряване организацията на работа и управление на проекти за бизнеса и администрацията;

- опит в изпълнението на проекти свързани с моделиране и управление на бизнес процеси в публичния сектор.

3) Правен консултант

Изисквания за образование, квалификация и опит:

- висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна степен по „право”.

- участие в най-малко два проекта, включващи анализ и проучване на административни структури, и/или планиране и осъществяване на структурни промени, и/или разработване на нормативни актове, и/или разработване на стратегически документи.

4) Експерт управление на качеството и тестване на информационни системи и интеграция– автобиографии;

Изисквания за образование, квалификация и опит:

- висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалент в областта на компютърните или информационни технологии, информатика и математика.

ж) двама експерти софтуерни инженери.

Изисквания за образование, квалификация и опит:

- висше образование, еквивалент  в областта на компютърните или информационни технологии, информатика и математика;

- най-малко 3 години опит в областта на информационните технологии.

VI. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ:

1. Предложената от участника цена, следва да включва всички разходи за изпълнение на услугaтa.

2. Условия за плащане:

Възложителят заплаща частично цената по договора, след  изпълнението на всеки етап, както следва:

1. 35% (тридесет и пет процента) от общата цена на договора, след изпълнението на първия етап.

2. 65% (шестдесет и пет процента) от общата цена на договора, след изпълнението на втори етап.

VII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.

Показатели, относителната им тежест и методики за определяне на комплексната оценка на офертата:

- Показатели за оценяване

Показател П.1- Техническо предложение на участника  – тежест в оценката 60%;

Показател П.2- Ценова оферта на участника – тежест в оценката 40%.

- Определяне на оценките по всеки показател:

Показател П.1 Техническо предложение на участника

По този показател се извършва оценка на качеството на офертата – детайлност, прецизност, пълнота и обоснованост на описанието на предложената технологична процедура за изпълнение по всеки подпоказател, точно, ясно и конкретно посочване как ще бъде постигнат търсения резултат, съобразно поставените в техническите спецификации изисквания.

За всяка оферта, по всеки подпоказател комисията изготвя анотация на предложеното от участника в Техническото предложение като се изтъкват недостатъците и респективно преимуществата на предложението.

След приключването на прегледа на всички оферти, съгласно изготвените анотации, оценителната комисия аргументирано класира предложените оферти в низходящ ред отделно по всеки един от подпоказателите.

За всеки подпоказател, участникът класиран на първо място по този подпоказател получава максималния брой точки определени за този подпоказател, участникът класиран на всяко следващо място получава брой точки по формулата:

П.1.i = макс. брой точки / (0,7 х място на класиране).

Максималният сбор точки по този показател е 100, който е сбор от получените точки по следните подпоказатели:

|  | Подпоказател | Описание | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| П.1.1. | Проучване и проектиране | Комисията оценява качеството на офертата по отношение на процедурата за проучване на текущото състояние и проектиране на софтуерния продукт. | 20 |
| П.1.2. | Реализиране | Комисията оценява качеството на офертата по отношение на реализацията на дейностите от техническото задание. | 20 |
| П. 1.3. | Внедряване | Комисията оценява качеството на офертата по отношение на процедурата за внедряване на разработения софтуер. | 20 |
| П.1.4. | Документиране | Комисията оценява качеството на офертата по отношение на предложението за създаване и поддържане на документацията по проекта. | 20 |
| П.1.5. | Управление на проекта и план за изпълнение | Комисията оценява качеството на офертата по отношение на предложеното управление на проекта и план, включващ профил на ресурсите и последователност при използването им. | 20 |

Оценката по показател П.1 ще се изчислява по следната формула:

П.1  =  П.1.1+ П.1.2+ П.1.3+ П.1.4+ П.1.5.

Показател П.2 – Ценова оферта на участника

Максималният брой точки за показателя е „100“. Оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците цена за изпълнение, по следната формула:

П2=  , където:

-  най-ниската предложена цена в лева от всички оферти, допуснати до оценка на ценова оферта и класиране;

- цената, предложената от i–тата оферта

Оценките по П.1 и П.2 се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

- Определяне на комплексната оценка

КО – комплексна оценка

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. Изчислява се по формулата:

КО = П1*0,6+ П2*0,4

VIII. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА:

Не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

IX. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

1. Данни за лицето, което прави предложението: посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – (Приложения № 2);

3. Ценово предложение - (Приложение № 3);

4. Попълнен образец на оферта с посочен срок на валидност на офертата (Приложение № 1);

5. Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай, че представителната им власт произтича от пълномощното.

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – (Приложение № 4);

7. Документите, посочени в раздел V - Изисквания към участниците:

7.1. Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да има изпълнени през последните 3 години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.) минимум 2 (две) услуги, сходни с предмета на поръчката, следва да се представи попълнен Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Приложение № 5) на основните услуги, сходни на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, както и удостоверения, издадени от получателите или от компетентен орган, или да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.;

7.2.  Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008, или еквивалент с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката, следва да се представи заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката;

7.3. Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да разполага с екип от експерти, които да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка и да са на разположение за целия период за изпълнение, следва да представи подписана от участникът Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка – (Приложение № 6).

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик, на адрес: гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебната палата, партер, стая 79, „Информационен център“ на Прокуратурата на Република България

Пликът с офертата се надписва, както следва:

ОФЕРТА

# ДО

# ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# бул. ”Витоша” № 2

# гр. София

# За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  по Глава Осма „а“ от ЗОП чрез публична покана, с предмет:

# „Разработване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата Република България“

.......................................................................................................................................................

/име на Участника /

Приложение № 1

До

Прокуратура на Република България,

бул. “Витоша” № 2,

София, 1000

# ОФЕРТА

# За участие в процедура по глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Разработване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата Република България“

от ................................………………….....................................(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма), представлявано от ……………………………….............................………………………… (собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция),

с ЕИК: ………………..................................…………… с адрес на управление: ................................…………………………….., ИН по ДДС ……………, БУЛСТАТ:……………………………..,банкова сметка …………………….………,

банков код…………………………….., банка ……………………………………...,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП,

З А Я В Я В А М Е:

1. Желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП чрез публична покана с посочения по-горе предмет.

2. Тази оферта е със срок на валидност …........ (с думи) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

3. Поемаме ангажимента да изпълним поръчката в сроковете, съгласно посочените от Възложителя в поканата изисквания, считано от датата на влизане в сила на договора за изпълнение на обществената поръчка.

4. Приемаме всички изисквания, посочени от Възложителя в публичната покана.

Дата …………2015 г.

С уважение: (трите имена, подпис и печат)

Приложение № 2

До

Прокуратурата на Република България

гр. София, бул. „Витоша” № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Разработване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата Република България“

ОТ

Участник: .......................................................................................................;

Адрес: .............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

регистриран по ф.д. №................/………….. по описа на ........................... Окръжен/Градски съд;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ ................................;

Представлявано от .........................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото декларираме:

- Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.

- Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.

- Предлагаме следното Техническото предложение, съобразено с Техническото задание и изискванията на Възложителя:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/Участникът следва подробно да опише начина на изпълнение на поръчката съгласно изискванията на Техническото задание и методиката за оценка на офертите/

- Срокът за изпълнение на поръчката е …………………месеца, (но не повече от 5 /пет/ месеца), считано от датата на подписване на договора.

- Срокът на гаранционна поддръжка е ………………… месеца (но не по-малко от 6 /шест/ месеца) месеца, считано от датата на подписване на последния протокол за приемане на работата.

- При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

| Подизпълнител (посочете имената и адресите на подизпълнителите) | Видове дейности, които ще изпълнява | % от общата стойност на поръчката (посочете дела на участие на всеки подизпълнител) |
| --- | --- | --- |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки от посочените подизпълнители за участието им.

- Съгласни сме, че ако при изпълнение на договора използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

- Декларираме, че изпълнението на  поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническото задание.

- Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията му. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по приложения в документите образец и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

- В случай че бъдем определени за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

- В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, валидни към датата на сключване на договора, в оригинал или нотариално заверени копия и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

- За подизпълнителите (в случай че използваме такива) се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Дата:…………2015 г.                                          Подпис и печат

(име)					                                                                           (длъжност)

Приложение№ 3

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Разработване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата Република България“.

# Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма),

и подписано от…………………………………………..……………………………

(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Разработване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата Република България“, сме съгласни да изпълним услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение и предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

Общата стойност за изпълнение на поръчката е: ………………лева (словом:…….….) без включен ДДС.

Декларираме, че предлаганата цена на е крайна и сме включили всички разходи, свързани с изпълнение на обществената поръчка.

Предложената от нас цена е обвързваща за целия срок на изпълнение на поръчката.

Дата:…………2015 г.                                   Подпис и печат……………..

(трите имена, подпис и печат)

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ...................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ......................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ....................................................................................................

(длъжност)

на ................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): ................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ......................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата Република България“

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: .......................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Дата:…………2015 г.                                   Подпис и печат……………..

(трите имена, подпис и печат)

Приложение № 5

| СПИСЪК по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подписаният/ата …………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| (трите имена) |  |  |  |  |  |
| данни по документ за самоличност ……………………………………………. |  |  |  |  |  |
| (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |  |  |  |  |
| в качеството си на ………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| (длъжност) |  |  |  |  |  |
| на ……………………………………………………………………………………, |  |  |  |  |  |
| (наименование на участника) |  |  |  |  |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ ………………………….– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата Република България“, заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу услуги, еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва: |  |  |  |  |  |
| № | Предмет на изпълнената услуга и кратко описание | Стойност/цена (без ДДС) и количество/брой/обем на изпълнената услуга | Крайна дата на изпълнение на услугата | Получател услугата |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП: |  |  |  |  |  |  |
| 1. …………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| 2. …………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

Приложение № 6

| ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подписаният/ата ....................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| (трите имена) |  |  |  |  |  |  |
| данни по документ за самоличност ....................................................................... |  |  |  |  |  |
| (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |  |  |  |  |
| в качеството си на .................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| (длъжност) |  |  |  |  |  |
| на ..................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| (наименование на участника) |  |  |  |  |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата Република България“, заявяваме: |  |  |  |  |
| 1. Ръководителя на екипа и експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са: |  |  |  |  |
| Служител/ експерт (трите имена) | Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение) | Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) | Професионален опит в областта на ……………………. (месторабота, период, длъжност, основни функции) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти. |  |  |  |

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, ............... 2015 г. в гр. София, на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Протокол от………….., се сключи настоящият договор, с предмет „Разработване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България“, между страните, както следва:

1. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Витоша” № 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по БУЛСТАТ 121817309, представлявана от ………………………. – ………………………………., упълномощена със Заповед № ……………/……….., на главния прокурор, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „…………………“……., с ИН по ДДС …………., ЕИК/БУЛСТАТ ………………, със седалище и адрес на управление ………………………, представлявано от …………………….. – …………………, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВъзложителяТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши разработване, тестване и внедряване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България, съобразно Техническо предложение (Приложение № 1), неразделна част от Договора, и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши разработването, тестването и внедряването на 2 (два) етапа, подробно описани в Техническо предложение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на разработените и внедрени функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България за период от ……….. (…………..) месеца след приемане на работата по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши разработване, тестване и внедряване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България, чрез лицата посочени в Списъка на членовете на екипа на „………………..“ ……….., които ще изпълняват задълженията във връзка с процедура по участие в обществената поръчка, (Приложение № 3), неразделна част от Договора.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за разработване, тестване и внедряване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България е до …….. (…………) месеца, считано от датата на подписване на Договора.

(2) Срокът на гаранционна поддръжка е ……….. (……………) месеца, считано от датата на подписване на последния протокол за приемане на работата.

III. ЦЕНА

Чл. 3. (1) Цената за извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги е съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение № 2 от настоящия Договор, като общата цена за изпълнението на настоящия Договор е в размер на …………….,…. лв. (……………………………) без включен ДДС.

(2) Всички други разходи, свързани с изпълнението на предмета на настоящият Договор са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Предаването и приемането на завършените дейности по Договора се извършва с уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписване на приемо-предавателен протокол между страните в три екземпляра, два за изпълнителя и един за възложителя, съдържащ описание на извършеното.

(2) При подписването на последния приемо-предавателен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изработеното по Договора, заедно със сорс кода на програмата, на цифров носител – DVD или CD.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(4) В случай, че услугите предмет на настоящия Договор или обособени части от тях не са изпълнени съгласно Договора и в договорените срокове и качество, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани всички несъответствия за своя сметка и в максимално кратки срокове, което не отнема правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да претендира за неустойки посочени в настоящия Договор.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис) за извършената работа по Договора.

(6) До 10 (десет) работни дни от подписване на приемо-предавателен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща в Администрация на главния прокурор, фактура за предоставените услуги, придружена от копие на приемо-предавателния протокол.

(7) Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ……………………………..,

Банкова сметка: ……………………………………..

BIC: …………………..

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща частично цената по Договора, след  изпълнението на всеки етап от договора както следва:

т. 1. 35% (тридесет и пет процента) от общата цена на Договора, след изпълнението на първия етап.

т. 2. 65% (шестдесет и пет процента) от общата цена на Договора, след изпълнението на втори етап.

Чл. 5. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по издадената фактура в срок до 10 работни дни от нейното получаване.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 4, ал. 3.

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде готовия продукт на следният адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, Прокуратура на Република България.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да приеме изработеното, ако услугите, предмет на настоящия Договор или обособени части от тях, са изпълнени съгласно Договора и в договорените срокове и качество.

(2) да заплати цената на извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете, начина и условията, посочени в този Договор.

(3) да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички промени в обстановката и условията, имащи отношение към предмета на Договора.

(4) да осигури необходимата пълна /цялостна/ информация за изпълнението на Договора.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

(1) получи договореното при условията на настоящия Договор.

(2) осъществява контрол във всеки стадий на изпълнение на Договора, без това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) да получава своевременно информация за възникнали проблеми и да бъде уведомяван за начините на решаването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) да получи на цифров носител сорс кода на готовия продукт, позволяващ последващо моделиране на същия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да изпълни предмета на настоящия Договор в съответствие с Техническото предложение (Приложение № 1), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

(2) без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да не представя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с изпълнението на Договора.

(3) да използва софтуер, изображения, шрифтове и др., за изработката на уговореното по Договора, като не нарушава авторски права на трети лица и които не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при ползването на готовия продукт да заплаща изключителни и авторски права.

(4) да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата по време на изпълнението на Договора.

(5) да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) да получи уговореното в настоящият Договор възнаграждение в посочените срокове и условия, при точно изпълнение на услугата.

(2) да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изходни данни при възникване на необходимост в процеса на изпълнение на Договора.

VII. АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВО НА ПОЛЗУВАНЕ

Чл. 11. (1) Всички авторски права и права за ползване и разпространение на готовия продукт се придобиват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ придобива горепосочените права от момента на подписване на последния приемо-предавателен протокол.

VІІI. НЕУСТОЙКИ

Чл. 12. (1) При неизпълнение на поетите с настоящия Договор задължения неизправната страна дължи на изправната неустойки, както следва:

т. 1 В случай на пълно неизпълнение, сума в размер на 10 % от цената на Договора.

т. 2 В случай на неточно изпълнение /забавено, частично или некачествено/, сума в размер  на 3% от цената на Договора.

(2) Изплащането на неустойка не лишава изправната страна по Договора от правото да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Настоящият Договор се прекратява:

т. 1. С изтичане на срока за гаранционната поддръжка;

т. 2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

т. 3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по Договора, със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие.

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 14. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

Чл. 15. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл. 16. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 17. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на Договора.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма Договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по Договора, като не ги предоставя на трети лица.

ХII. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл. 21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срока на гаранционна поддръжка да извършва следните дейности:

т.1. Отстраняване на грешки, допуснати в кода на готовия продукт, както и допълнителни настройки и промени за целите на подобрение на производителността, когато е нарушена;

т.2. Наблюдение на работоспособността и натовареността на готовия продукт и извършване на оптимизации при необходимост;

т.3. Консултиране на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с поддръжката и развитието на готовия продукт.

ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 22 (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговарят за пълното и точно изпълнение на Договора и да подписва приемо-предавателните протоколи:

- ……………………………………………………………………………..

(2) При възникнала необходимост от промяна на посоченото в ал. 1 длъжностно лице, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ своевременно писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 23 (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на Договора и да подписва приемо-предавателните протоколи:

………………………………………………………………………………….

(2) При възникнала необходимост от промяна на посоченото в ал. 1 длъжностното лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 24. За неуредените в Договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 25. Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

Приложение № 1 -  Техническо предложение.

Приложение № 2 - Ценово предложение.

Приложение № 3 - Списъка на членовете на екипа на „………………“ …………, които ще изпълняват задълженията във връзка с процедура по участие в обществената поръчка.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СДМ”

И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ